# SparkLearn 软件工程交付文档

测试文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | SparkLearn 个性化学习多智能体平台 |
| 文档版本 | V2.0 详细正式版 |
| 文档状态 | 正式交付文档 |
| 项目周期 | 2026 年 4 月 9 日 至 2026 年 6 月 20 日 |
| 编写日期 | 2026 年 5 月 30 日 |
| 适用对象 | 测试人员A、开发者A、运维人员A、评审专家A |
| 规范依据 | ISO/IEC/IEEE 29119 软件测试文档；GB/T 8567-2006 测试计划和测试分析报告。 |
| 人名处理 | 文档内涉及人员示例均使用同学A、教师A、管理员A、开发者A、测试人员A、评审专家A等占位称呼。 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026 年 5 月 29 日 | 形成项目材料初版。 | 开发者A |
| V2.0 | 2026 年 5 月 30 日 | 依据软件工程文档规范重写为详细正式版，统一 StudyBuddy、CrewAI、讯飞星辰 Agent 平台、PostgreSQL 等技术口径。 | 开发者A |

# 目录

# 文档目的

说明 SparkLearn 的测试范围、测试策略、测试用例、验收标准和质量结论。

本文件适用于 2026 年 4 月 9 日 至 2026 年 6 月 20 日 内 SparkLearn 项目的设计、开发、测试、部署、验收、答辩和后续维护。文档采用正式软件工程交付口径描述，所有核心能力均按已实现技术方案展开说明。

# 适用范围

适用于前端、后端、PostgreSQL、SDK、Agent、多模态资源、RAG、防幻觉、部署和移动端。

# 术语与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| StudyBuddy | SparkLearn 对本地智能体执行内核改造后的自研学习伙伴，用于承接本地工具调用、任务执行、浏览器自动化、学习陪伴和过程日志记录。 |
| CrewAI | 多智能体编排框架，用于定义角色、任务、协作顺序、结果聚合和多智能体执行链路。 |
| 讯飞星辰 Agent 平台 | 平台级智能体能力接入与任务执行平台，承担外部智能体能力、资源生成任务、工具调用和教学任务执行。 |
| 讯飞星火 | SparkLearn 的核心大模型能力来源，承担对话、资源生成、内容优化、教学解释、结构化抽取和个性化逆构。 |
| RAG | 检索增强生成机制，通过知识库检索、用户文件检索、证据片段注入和可信回答控制提升回答可靠性。 |
| PostgreSQL / PolarDB PostgreSQL | 系统当前使用 PostgreSQL 作为主数据库方案，生产部署推荐使用阿里云 PolarDB PostgreSQL。 |
| JSON / JSONL | 用于事件审计、画像快照、Agent 记忆补充层、调试回放和过程日志的轻量数据格式。 |
| 多模态资源 | 包含文档、PPT、视频、图片、代码案例、练习题、拓展阅读、文件上下文和对话中的多媒体输出。 |

# 编写规范依据

本文档编写遵循 ISO/IEC/IEEE 29119 软件测试文档；GB/T 8567-2006 测试计划和测试分析报告。 其中，设计类内容强调模块职责、接口边界、数据结构、执行流程和质量属性；测试类内容强调测试对象、测试策略、测试数据、验收标准和质量结论；用户手册类内容强调操作路径、角色差异和异常处理。

# 项目周期与阶段成果

SparkLearn 项目周期统一定义为 2026 年 4 月 9 日 至 2026 年 6 月 20 日。文档中的设计、测试、部署和使用说明均围绕该周期内形成的软件能力展开。

| 阶段 | 时间范围 | 阶段目标 | 主要成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动与需求确认 | 2026 年 4 月 9 日 至 2026 年 4 月 18 日 | 明确赛题、用户角色、核心闭环和技术路线。 | 形成学习闭环、功能树、技术路线和文档框架。 |
| 核心功能建设 | 2026 年 4 月 19 日 至 2026 年 5 月 12 日 | 完成学生端主流程、资源生成、练习报告和教师端基础能力。 | 完成画像、路径、资源、对话、练习、报告、教师端大屏。 |
| 智能体与数据深化 | 2026 年 5 月 13 日 至 2026 年 5 月 30 日 | 完成 CrewAI、StudyBuddy、讯飞星辰 Agent 平台融合和 PostgreSQL 迁移。 | 完成 RAG 重构、记忆层重写、防幻觉系统、多模态对话和资源模板沉淀。 |
| 测试优化与交付 | 2026 年 5 月 31 日 至 2026 年 6 月 20 日 | 完成质量验证、部署固化、文档交付和答辩演示准备。 | 形成测试文档、部署文档、使用手册和软件工程交付文档集。 |

# 测试目标与范围

SparkLearn 测试文档按照 ISO/IEC/IEEE 29119 的思想组织，覆盖单元测试、集成测试、端到端测试、兼容性测试、性能与稳定性检查、部署验证和验收测试。测试对象包括前端页面、后端 SDK 接入、PostgreSQL 数据库、CrewAI 编排、StudyBuddy 工具调用、讯飞星辰 Agent 平台、多模态资源生成、RAG、防幻觉和教师端。

## 测试策略

单元测试验证后端路由、数据模型、工具函数、资源模板和防幻觉判断。集成测试验证前后端字段一致性、SDK 封装、PostgreSQL 读写、文件上传、RAG 检索和 Agent 执行日志。端到端测试模拟同学A从画像采集到报告查看的完整学习闭环。

多模态测试重点验证文档、PPT、视频、图片、代码案例和练习题是否能稳定生成、保存、预览和再次打开。教师端测试重点验证班级数据聚合、学生详情、教学干预和资料分发。移动端测试重点验证核心流程在手机屏幕下可用。

## 核心测试用例

- 画像建档：同学A提交问卷，系统写入 PostgreSQL，生成画像版本，并能在路径页面读取。

- 多模态逆构：同学A上传资料或随手拍，系统解析输入，生成学习目标、技能缺口和路径建议。

- 资源生成：同学A选择知识点生成文档、PPT、视频、图片、代码案例和练习题，资源进入资源库。

- AI 对话：同学A上传文件并提问，系统返回多模态回答、RAG 证据、置信度和记忆更新事件。

- 教师干预：教师A查看班级薄弱点，选择同学A分发资料，系统记录分发结果。

- 部署验证：管理员A配置 PostgreSQL 和 SDK 凭据后，前后端、StudyBuddy 和外部平台调用正常。

## 验收标准

验收标准包括功能完整、数据落库正确、资源可预览、对话可追踪、Agent 日志完整、错误可解释、移动端核心流程可用、部署步骤可复现和文档描述与系统能力一致。

# 质量属性与工程约束

## 可靠性

系统围绕学习闭环中的关键业务动作建立可靠性约束。画像采集、资源生成、AI 对话、练习判题、学习报告和教师端干预均应具备状态记录、错误提示、日志追踪和数据持久化。外部 SDK 调用失败时，后端统一转换为可解释的业务错误，避免将平台密钥、堆栈信息或模型内部错误暴露给同学A、教师A或评审专家A。

## 可维护性

SparkLearn 按前端页面层、后端 SDK 接入层、业务服务层、Agent 编排层、数据持久化层和外部平台接入层划分职责。前端不直接接触外部平台密钥，后端不把具体页面样式写入业务逻辑，Agent 编排不直接处理数据库迁移细节。分层设计使开发者A可以在局部修改资源生成、记忆策略或页面展示时，不破坏其他主链路。

## 可扩展性

系统允许新增资源类型、Agent 角色、外部工具、数据库字段和教师端分析指标。CrewAI 用于角色编排，StudyBuddy 用于本地工具执行，讯飞星辰 Agent 平台用于平台级智能体能力接入，PostgreSQL 用于结构化持久化，JSON/JSONL 用于事件流和调试回放。该组合为后续接入短信登录、OSS 存储、外部资料流、知识图谱和 Admin 端提供扩展基础。

## 安全性

系统遵循最小必要原则处理用户数据。画像数据、学习事件、文件内容和对话记录均应按业务目的使用。密钥通过环境变量或部署配置管理，不写入文档正文、前端代码和版本库。文件上传、资源生成和工具调用均需要校验文件类型、大小、路径和任务权限。

# 与其他文档的关系

本文件是 SparkLearn 软件工程交付文档集的一部分。UIUX 文档定义体验和视觉规则；前端技术设计文档定义页面、组件和多模态渲染；后端 SDK 接入文档定义平台能力封装和业务接口边界；多智能体协作文档定义 CrewAI、StudyBuddy 与讯飞星辰 Agent 平台的任务协作；混合架构与数据库文档定义 PostgreSQL、JSON/JSONL 和画像表单；数据流转与记忆层文档定义学习数据如何进入 Agent 上下文；测试文档验证质量；部署文档确保系统可运行；使用手册面向同学A、教师A和评审专家A。