SparkLearn 软件工程交付文档

开发协作指导文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | SparkLearn 个性化学习多智能体平台 |
| 文档版本 | V1.0 正式版 |
| 项目周期 | 2026 年 4 月 9 日 至 2026 年 6 月 20 日 |
| 适用对象 | 开发者A、测试人员A、产品负责人A、管理员A |
| 规范依据 | GB/T 8567-2006 软件开发计划、维护手册；ISO/IEC/IEEE 12207 软件生命周期过程。 |
| 人名处理 | 所有示例人员均采用“同学A、教师A、开发者A、管理员A、评审专家A”等占位称呼。 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-30 | 依据软件工程交付规范形成正式版文档。 | 开发者A |

# 文档目的与范围

文档目的：说明 SparkLearn 项目开发协作、任务分工、分支管理、联调流程、文档维护和质量检查规则。

适用范围：本文件适用于 SparkLearn 在 2026 年 4 月 9 日 至 2026 年 6 月 20 日 项目周期内形成的设计、开发、测试、部署、演示和交付活动。

规范依据：GB/T 8567-2006 软件开发计划、维护手册；ISO/IEC/IEEE 12207 软件生命周期过程。

# 术语与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| StudyBuddy | SparkLearn 对本地智能体运行时改造后的自研学习伙伴内核，用于任务执行、工具调用、学习陪伴和多步骤工作流编排。 |
| CrewAI | 用于多智能体角色编排、任务分派、协作执行和结果聚合的智能体协作框架。 |
| 讯飞星辰 Agent 平台 | 用于承接平台级智能体能力、资源生成、工具调度和教学任务执行的外部智能体平台。 |
| 讯飞星火 | 平台主要大模型能力来源，承担对话、生成、推理、内容优化等模型调用。 |
| RAG | 检索增强生成机制，通过知识库检索、证据片段注入和可信回答控制提升回答准确性。 |
| PolarDB PostgreSQL | 生产推荐数据库形态，承接用户画像、资源、对话、记忆、任务和业务事件等结构化数据。 |
| JSON/JSONL | 用于画像快照、事件流、Agent 记忆补充层和调试审计日志的轻量数据格式。 |

# 1. 协作目标

开发协作以“功能可演示、代码可维护、数据可追踪、文档可交付”为目标。

项目周期为 2026 年 4 月 9 日至 2026 年 6 月 20 日，开发者A、测试人员A、产品负责人A和管理员A按照阶段目标推进。

| 阶段 | 时间 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 启动与需求确认 | 2026-04-09 至 2026-04-18 | 完成赛题拆解、产品定位、功能树和核心闭环设计。 |
| 核心功能开发 | 2026-04-19 至 2026-05-12 | 完成画像、路径、资源生成、练习、报告、AI 对话等主链路。 |
| 智能体与数据深化 | 2026-05-13 至 2026-05-30 | 完成 CrewAI、StudyBuddy、讯飞星辰 Agent 平台融合，完成 PostgreSQL 迁移和记忆层重构。 |
| 测试优化与交付 | 2026-05-31 至 2026-06-20 | 完成测试验证、部署固化、文档交付、演示材料整理和答辩准备。 |

# 2. 分工规则

前端开发者A负责页面、组件、多模态渲染、移动端适配和用户交互。

后端开发者A负责 SDK 接入、业务接口、数据库、文件服务、RAG、防幻觉和资源任务。

算法开发者A负责 CrewAI、StudyBuddy、讯飞星辰 Agent 平台协作、记忆层和工具扩展。

测试人员A负责测试计划、测试用例、缺陷记录、回归验证和验收报告。

# 3. 联调规范

接口联调前需要确认请求字段、响应字段、错误码、流式事件类型和数据落库结果。

多模态资源联调需要同时验证生成任务、前端渲染、资源沉淀和再次打开效果。

Agent 联调需要保留任务 ID、执行步骤、工具调用和最终输出，便于定位问题。

# 4. 文档维护

设计变更必须同步更新对应交付文档，避免代码能力和材料描述不一致。

所有文档中的示例人员统一使用同学A、教师A、管理员A、开发者A和评审专家A。

| 质量属性 | 设计要求 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 可靠性 | 核心链路应支持异常兜底、错误提示和日志追踪。 | PostgreSQL 持久化、JSONL 事件流、Agent 执行日志、可信回答控制。 |
| 可维护性 | 模块职责清晰，SDK 接入、业务接口、Agent 编排分层。 | 前端页面分层、后端路由分层、StudyBuddy 工具层独立。 |
| 可扩展性 | 可新增智能体、资源类型、外部工具和数据源。 | CrewAI 编排、StudyBuddy 工具插件、讯飞星辰 Agent 平台能力扩展。 |
| 安全性 | 密钥不进入文档正文，用户数据按最小必要原则使用。 | .env 管理凭据、数据库权限隔离、接口输入校验。 |

# 附录：文档关系

本文件与 SparkLearn 其他交付文档共同构成软件工程文档集。总体设计类文档说明系统边界和设计原则；技术设计类文档说明前后端与 SDK 接入；智能体与数据架构类文档说明 Agent 协作、数据模型和记忆层；测试部署运维类文档说明质量保障与运行环境；用户使用与协作类文档说明使用流程和团队协作规则。